|  | Aanpassing 1-2023 Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE EN OCMW KONTICH Gemeenteplein 1 KBO: 0207536250 NIS: 11024 Burgemeester: Bart Seldeslachts Algemeen Directeur: Luc Dom Financieel Directeur: Kris Versteven |
| --- | --- |

Motivering van de wijzigingen

Deze aanpassing meerjarenplan 1/2023 gebeurt om volgende redenen:

- Verwerken van de rekening 2022 en aanpassing ramingen kredieten 2023 en volgende jaren.

- Wijzigingen in het investeringsbudget

- Wijzigingen in het exploitatiebudget

- Wijzigingen toelagen

- Looptijd meerjarenplan tot 2025

- Verwerken van de rekening 2022

Ramingen van 2023 en volgende jaren worden bijgestuurd op basis van info uit de jaarrekening en de lopende uitvoering van 2023. 
De niet gebruikte investeringskredieten van 2022 die overgedragen worden naar 2023 komen zo ter beschikking in 2023 en zijn makkelijker te consulteren door de diensten.

- Wijzigingen in het investeringsbudget

Investeringsontvangsten:

2020/012/130 Wegenwerken  			+ 524.768€  ontvangst
Subsidiebesluit BVR 16/12/22 fietspaden M.Geysemansstraat

2020/8304/83043 Oud gemeentehuis Centrum	+ 203.733€  ontvangst
Subsidie renovatie ramen oud gemeentehuis Centrum

2020/021/216 Klimaatinvesteringen / Bebossing	+ 37.965€  ontvangst
Subsidiebesluit MB 16/12/22 bebossing

Investeringsuitgaven:

2020/8304/83043  Oud gemeentehuis centrum	+ 200.000€  uitgave
Hoger budget nodig voor renovatie ramen, totaal budget 367.000€.
Zie deels compenserende subsidie bij inv.ontvangsten.

2020/011/114  Ruimtelijke uitvoeringsplannen	+ 250.000€  uitgave
Opmaak RUP Groeninghen

2020/012/127  Fietstunnel Sint-Rita		+ 1.350.000€  uitgave
Nieuw investeringsproject

2020/021/216  Bebossing				+   400.000€  uitgave
2020/021/215  Elektrische laadpalen		-    100.000€  uitgave

2020/021/212  Verledding OV			-    310.000€  uitgave

Verschuivingen binnen het investeringsproject klimaatinvesteringen.

2020/042/423  Dakrenovatie kerk KoKaz		+    60.000€  uitgave
Budget verhoogt met 60.000€, totaal wordt 140.000€.

2020/071/712 ANPR- en veiligheidcamera’s	+    140.000€  uitgave
extra LIDAR-camera 20 weken, 2e sem 2023

2020/8205/85051 Renovatie academie		+    240.000€  uitgave
Verhoging renovatiebudget met 240.000€. Totaal budget wordt 1.670.000€.

2020/033 Sociaal woonproject KoKazerne	+    326.400€  uitgave
Verhoging renovatiebudget met 326.400€. Totaal budget wordt 706.400€

- Wijzigingen in het exploitatiebudget	impact MJP (3j)

Dividend AGB					+ 250.000€ ontvangst
Jaarrekening AGB 2022

IGEAN Milieu en veiligheid			- 300.000€ uitgave
Aanpassing obv de jaarrekening 2022, uitgaven IGEAN te hoog geraamd.

Responsabiliseringsbijdragen			+ 901.600€ uitgave
Eerste afrekeningen respobijdragen ontvangen in nov en dec 2022.
De ingehouden voorschotten voor respobijdragen verhogen in 2023.
Hierdoor kunnen we de prognoses voor de toekomstige te betalen responsabiliseringsbijdragen beter inschatten en worden deze nu ook voorzien in het meerjarenplan. De simulaties van de Fed.Pensioendienst van 27/10/22 worden verwerkt.

GAS-5 snelheidscontroles				+ 1.390.000€ ontvangst
De GAS-5 snelheidscontroles zijn einde 01/2023 opgestart.
Op 24/05/23 werd er reeds een ontvangst van 234.000€ gerealiseerd. Het budget 2023 wordt verhoogd tot 930.000€ en gelijkaardig aangepast voor 2024 en 2025.
In het 2e semester 2023 worden er gedurende 20 weken nog extra controles gepland.

- Wijzigingen toelagen

Toelagen feestelijkheden:				+ 10.650€

Meifeesten: 3.000€ / jaar

Landelijke gilde: 550 €/jaar, organisatie Eco- en boerenmarkt.

Toelagen middenstand:				+ 15.000€

Midzomerzondag, motoclub: 5.000€ / jaar

- Looptijd meerjarenplan tot 2025

Dit meerjarenplan loopt tot 2025, wat de decretaal minimum verplichte looptijd is.